Broj: 02-1462/23

Vareš,26.09.2023. godine

Na osnovu člana 33. Statuta Općine Vareš-Prečišćeni tekst, broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine, Općinski načelnik d o n o s i

ODLUKU

o kriterijima za rangiranje investicijskih projekata za izradu Plana kapitalnih investicija Općine Vareš

Član 1.

Ovom Odlukom se definiraju kriteriji za ocjenjivanje investicijskih projekata prikupljenih putem javnog poziva za podnošenje aplikacija za kapitalne investicije Općine Vareš i principi za njihovo bodovanje.

Član 2.

Za svaki kriterij određen je bodovni sustav, a broj bodova koji svaki kriterij nosi množi se sa vrijednosti pondera (vrijednost važnosti kriterija) i dobija se ukupni broj bodova za određeni kriterij.

Član 3.

Kriteriji po kojima će se vrijednovati svaki i kapitalni investicioni projekt su sljedeći:

| Br. | KRITERIJ | SKALA ZA OCJENJIVANJE | MAKSIMALNI BROJ BODOVA | PONDERI | Br. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 x 5 |
| 1 | Obaveznost projekta (bira se samo jedan od ponuđenih izbora 10 ili 0) |  |  |  |  |
| 1.1. | Općina je po zakonu obavezna da realizuje projekat | 10 | 10 | 1 | 10 |
| 1.2. | Općina po zakonu nije obavezna da realizuje projekat | 0 | 0 |  |  |
|  | Obaveznost projekta - ukupno bodova |  | 10 |  | 10 |
| 2 | Status projekta (max 15 bodova) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Usklađenost projekta sa strateškim dokumentima | 0-7 | 7 | 2 | 14 |  |  |
| 2.2. | Sveobuhvatnost (da li služi dijelu ili cijeloj lokalnoj zajednici?) | 0-5 | 5 |  | 10 |  |  |
| 2.3. | Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju | 0-3 | 3 |  | 6 |  |  |
|  | Status projekta - ukupno bodova |  | 15 |  | 30 |  |  |
| 3 | Spremnost projekta za realizaciju (max 25 bodova) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Projekat je u skladu sa prostorno planskom dokumentacijom | 0-5 | 5 | 2,5 | 12,5 |  |  |
| 3.2. | Postoji studija izvodljivosti | 0-6 | 6 |  | 15 |  |  |
| 3.3. | Postoji investiciono-tehnička dokumentacija | 0-6 | 6 |  | 15 |  |  |
| 3.4. | Postoji građevinska dozvola | 0-8 | 8 |  | 20 |  |  |
|  | Spremnost projekta za realizaciju - ukupno bodova |  | 25 |  | 62,5 |  |  |
| 4 | Finansijski uticaj (max 25 bodova) |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Obezbijeđeno finansiranje u iznosu (80%, 60%, 50% itd.) | 0-8 | 8 | 2 | 16 |
| 4.2. | Obezbijeđeno ko-finansiranje u iznosu (20%, 40%, 50% itd.) | 0-7 | 7 |  | 14 |
| 4.3. | Uticaj na povećanje prihodovne / smanjenje rashodovne strane budžeta | 0-5 | 5 |  | 10 |
| 4.4. | Isplativost ulaganja (sposobnost vraćanja uloženih sredstava, stopa prinosa, period povraćaja) | 0-5 | 5 |  | 10 |
|  | Finansijski uticaj - ukupno bodova |  | 25 |  | 50 |
| 5 | Uticaj na ekonomski razvoj (max 20 bodova) |  |  |  |  |
| 5.1. | Utiče na razvoj lokalne privrede | 0-5 | 5 | 2,5 | 12,5 |
| 5.2. | Utiče na razvoj turizma | 0-5 | 5 |  | 12,5 |
| 5,3 | Utiče na razvoj poljoprivrede | 0-5 | 5 |  |  |
| 5.4. | Utiče na zapošljavanje | 0-5 | 5 |  | 12,5 |
|  | Uticaj na ekonomski razvoj - ukupno bodova |  | 20 |  | 37,5 |
| 6 | Doprinos kvalitetu života građana (max 20 bodova) |  |  |  |  |
| 6.1. | Doprinosi razvoju i očuvanju ljudskih resursa | 0-8 | 8 | 1,5 | 12 |
| 6.2. | Utiče na formiranje zdrave, očuvane, prostorno uređene i za život privlačne sredine sa modernom infrastrukturom | 0-7 | 7 |  | 10,5 |
| 6.3. | Doprinosi razvijenoj, modernoj i efikasnoj lokalnoj samoupravi | 0-5 | 5 |  | 7,5 |
|  | Doprinos nivou usluga - ukupno bodova |  | 20 |  | 30 |
| 7 | Uticaj na životnu sredinu |  |  |  |  |
| 7.1. | Značajno unapređuje životnu sredinu | 20 | 20 | 1,5 | 30 |  |
| 7.2. | Unapređuje životnu sredinu | 10 | 10 0 |  | 15 |  |
| 7.3. | Neutralan je u odnosu na životnu sredinu | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Uticaj na životnu sredinu - ukupno bodova |  | 20 |  | 45 |  |  |
|  | UKUPAN BROJ BODOVA (ne uzimajući u obzir rizike) |  | 100 |  | 265 |  |  |
| 8 | Rizici (max 30 negativnih bodova) |  |  |  |  |
| 8.1. | Politički rizici | 0 - 10 | 10 | -2 | -20 |
| 8.2. | Tehnički rizici | 0 - 10 | 10 |  | -20 |
| 8.3. | Finansijski rizici | 0 - 10 | 10 |  | -20 |
|  | Rizici - ukupno bodova |  | 30 |  | -60 |

Član 4.

Obrazac za predlaganje projekata za izradu plana kapitalnih investicija sastavni je dio ove Odluke.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

|  | OPĆINSKI NAČELNIK |
| --- | --- |
|  | Zdravko Marošević |